泰工价〔2015〕  号

泰州市工程造价管理处关于2015年1季度市区 建设工程招标控制价备查情况的通报

各工程造价咨询企业、招标代理企业：

根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)和省、市建设主管部门关于招标控制价备查的相关规定，为进一步规范招标控制价编制行为，切实提高招标控制价编制质量，现将2015年1季度市区建设工程招标控制价备查情况通报如下：

一、基本情况

2015年1月至3月，市区办理招标控制价备查计78项，分别由24家造价咨询企业或招标代理企业（以下简称“中介机构”）编制。其中存在问题的有32项，占41.03%，检查纠正错误45条（见附表1）。

与2014年4季度招标控制价备查情况相比，2015年1季度招标控制价编制误差率增加约7个百分点，具体错误条数比例增加了21个百分点。

二、存在的问题

我市自2014年11月30日起执行新版计价规范和计算规范及配套新版定额，部分中介机构未认真组织贯彻学习，对新的计价体系理解不够深刻，出现了一些因不掌握文件精神、不熟悉定额和计价软件导致的低级错误，使本季度错误率明显增多。

招标控制价编制中仍然存在的问题主要有：1.项目编码错误；2.项目特征未描述；3.清单综合单价错误；4.措施项目费的设置与费用定额规定不一致；5.其他项目费的设置不符合规范要求等（见附表2）。

三、下一步工作意见

各相关中介机构应对照本次通报所列的问题，逐项分析查找原因，组织业务人员加强学习，落实整改措施，完善企业管理制度，避免再次发生类似错误。

各中介机构应高度重视招标控制价编制工作，努力提高招标控制价编制质量，规范工程造价计价行为，避免因招标控制价编制错误引起的矛盾纠纷。

附件：1.2015年1-3月市区建设工程招标控制价备查情况汇总表

2.2015年1-3月市区建设工程招标控制价备查情况明细表

泰州市工程造价管理处

2015年4月24日

抄送：省造价管理总站、市公共资源交易中心、各市造价处（定额站）。

泰州市工程造价管理处                       2015年4月24日印发